1. Составление и доработка ТЗ: 56 часов 16800р.
2. Первоначальный дизайн, концепция:56 часов, 11200р.
3. Разработка макета:72 часа, 14400р.
4. Разработка рабочей версии, (клиентская часть), для платформы iOS (\*Актуальные версии): 160 часов, 60000р.
5. Тестирование рабочей версии, (клиентская часть), для платформы iOS (\*Актуальные версии):56 часов, 9800руб.
6. Разработка рабочей версии для платформы Android (Актуальные версии): 160 часов, 59200р.
7. Тестирование рабочей версии для платформы Android (Актуальные версии): 56 часов, 9800руб.
8. Разработка серверной части приложения:56 часов, 21000руб.
9. Тестирование серверной части приложения:56 часов, 9800руб.
10. Построение \* базы, внедрение базы:56 часов, 14000 руб.
11. Покупка, активация учётной записи для Apple Store: Курс 61, 6039р.
12. Покупка, активация учётной записи для Google play: Курс 61, 1525р.